关于宁夏锰基新材料产业集群示范园供水工程项目

监理

集团经营总部：

宁夏锰基新材料产业集群示范园供水工程项目，主要工程内容包括黄河取水泵房设备更新、输送管网工程、新建蓄水池、新建净水厂工程。为保证项目建设合法、合规性、项目实施阶段各种手续办理及验收，该项目工程已具备监理招标条件，现申请集团经营总部委托具有相关资质的监理单位组织招标。

一、监理单位监管范围内容：

1、黄河取水口工程（10 万 m3 /d），包括取水泵房设备更新、供电电源扩建、总平面布置等及配套附属设施，取水泵站附近黄河清淤 20000 ㎡。

2、输送管网工程，DN300–DN1200 输水管道 54294 m。

3、新建蓄水池，103蓄水池2 座（22500立方米/座）、102 蓄水池2 座（9450立方米/座）、新区蓄水池2 座（40500立方米/座）及配套附属设施等。

4、净水厂区工程：

（1）新建沉砂池配水井、改造原发电二厂辅流沉淀池作为沉砂池1座、新建沉砂池1座，近期规模10万m3/d；

（2）新建蓄水池2座、混合絮凝高效沉淀池4座、V型滤池2座、工业用水清水池、排水调节池、排泥调节池、污泥浓缩池2座、储泥池、综合泵房及变配电间、污泥脱水间、加药加氯间、风机房，近期规模10万m3/d；

（3）新建综合办公楼及门房，建筑物按近远期合计20万m3/d建设；

（4）新建总平道路等。

二、要求监理单位资质：

建设工程监理甲级、水利水电工程监理甲级

三、要求委托监理人员需具备以下条件：

1、总监理工程师：1 名，须为注册监理工程师（对应专业：建筑/水利/给排水）

2、土建监理工程师：不少于 2 名；（具备省行业相应资格证书）

3、给排水/水处理监理工程师：1名；（具备省行业相应资格证书）

4、机电/设备监理工程师：1 名；（具备省行业相应资格证书）

5、电气/供配电监理工程师：1 名；（具备省行业相应资格证书）

6、自动化/仪表监理工程师：1 名；（具备省行业相应资格证书）

7、注册安全工程师：1 名，注册安全工程师证书

8、资料员1 名。（具备省行业相应资格证书）

四、监管期：2026年2月26日--2026年12月26日。